## Slide 1
Projekt-struktur
System- und Softwarearchitektur
03
05
5
17
6
7
28
28
11
17
11
17
07
Konzept des Projekt definiert
Projektziele
Anforderungen gesammelt
Zusammenfassung
01
02
04
1
3
3
0
0
6
6
6
6
9
9
29
29
9
9
12
12
28
28
07
01
02
04

## Slide 2
Hardware bestellt
Hardware testen
03
05
7
3
4
4
14
14
11
11
11
11
07
Blueprint erstellen
Cloud-Dienst
Software entwickelt
Software testen
Prozess beendet
01
02
04
06
4
37
1
10
26
0
0
4
4
4
4
14
14
138
138
14
16
40
40
137
137
137
137
100
100
10
01
02
07
09
Daten beschafft
04
7
4
4
11
11
Daten testet
06
3
14
14
11
11
KI
08
60
100
100
40
40

## Slide 3
Vertriebsplan
Sponsoring
03
05
32
36
18
18
74
74
50
50
38
38
07
Zielmarkt-analyse
Wettbewerbsanalyse
Periodische Markt-forschung
Prozess beendet
01
02
04
18
1
11
31
0
0
18
18
18
18
29
29
90
90
104
104
135
135
90
90
08
01
02
07
Social Media Kampagnen
04
20
18
18
38
38
Offizielle Webseite
06
30
104
104
74
74

## Slide 4
Nr. | Meilensteinname | Basis | Plan | Ist | Projektmanager | Dokumentation
MS01 | Konzept des Projekt definiert | 15.02. | 15.02. |  |  | 
MS02 | Projektziele festgelegt | 21.02. | 21.02. |  |  | 
MS03 | Projektstruktur erstellt | 22.02. | 22.02. |  |  | 
MS04 | Anforderungen gesammelt | 24.02. | 24.02. |  |  | 
MS05 | System- und Softwarearchitektur entworfen | 27.03. | 27.03. |  |  | 
MS06 | Konzeptentwicklung zusammengefasst | 15.03. | 15.03. |  |  | 
MS06 | Blueprint erstellt | 16.03. | 16.03. |  |  | 
MS07 | Cloud-Dienst bestellt | 20.03. | 20.03. |  |  | 
MS08 | Cloud-Dienst getestet | 27.03. | 27.03. |  |  | 
MS09 | Daten für ML,DL,Algorithmen bestellt | 20.03. | 20.03. |  |  | 
MS10 | Daten für ML, DL, Algorithmen getestet | 27.03. | 27.03. |  |  | 
MS11 | Hardware bestellt | 20.03. | 20.03. |  |  | 
MS12 | Hardware getestet | 27.03. | 27.03. |  |  | 
MS13 | Code-Module entwickelt | 30.03. | 30.03. |  |  | 
MS14 | KI trainiert | 25.05. | 25.05. |  |  | 
MS15 | KI optimiert | 25.06. | 25.06. |  |  | 
Meilensteinen

## Slide 5
Nr. | Meilensteinname | Basis | Plan | Ist | Projektmanager | Dokumentation
MS16 | Teile Module getestet | 25.07. | 25.07. |  |  | 
MS17 | Teile-Code-Module integriert | 01.08. | 01.08. |  |  | 
MS18 | Verschiedene Module Integration getestet | 05.08. | 05.08. |  |  | 
MS19 | Hardware- und Software integriert | 10.08. | 10.08. |  |  | 
MS20 | Benutzerschulung abgeschlossen | 20.08. | 20.08. |  |  | 
MS21 | Feedback von Stakeholdern gesammelt | 24.08. | 24.08. |  |  | 
MS22 | Akzeptantztests bestanden | 28.08. | 28.08. |  |  | 
MS23 | Qualitätssischerungsüberprüfung bestanden | 01.09. | 01.09. |  |  | 
MS24 | Softwareentwicklungsprozess beendet |  |  |  |  | 
MS25 | Zielmarktanalyse, Zielgruppe durchgeführt | 20.03. | 20.03. |  |  | 
MS26 | Wettbewerbsanalyse abgeschlossen | 07.04 | 07.04 |  |  | 
MS27 | Vertriebsplan erstellt | 18.04 | 18.04 |  |  | 
MS28 | Social Media Kampagnen | 20.05 | 20.05 |  |  | 
MS29 | Sponsoring gesucht | 25.06. | 25.06. |  |  | 
MS30 | offizielle Webseite über Dienstleistung des Produktes erstellt | 15.07. | 15.07. |  |  | 
MS31 | CRM System implementiert | 01.08. | 01.08. |  |  | 
MS32 | Periodische Marktforschung | 15.08. | 15.08. |  |  | 
MS33 | Erste Realease zum Markt | 20.09 | 20.09 |  |  |