## Slide 1: Projektmanagement (AI1145) WiSe 2023/24 Daniel Knorn | Sebastian Brähler @kaleidos:code GmbH Michaela Ludolph @HS Fulda In Vertretung von Prof. Dr. Michael Kaib - Praktische Übung – Basierend auf Praktikumsunterlagen von: Prof. Dr. Michael Kaib

## Slide 2: Gliederung
Organisatorisches
Übung 1 und 2: Projektidee
Übung 3: Auswahl Projektidee
Übung 4 und 5: Stakeholder- und Risikoanalyse + Ziele
Übung 6 und 7: Phasenplan, Meilensteine und PSP
Übung 8: PSP, Aufwandsschätzung und Ressourcenplan
Präsentationen

## Slide 3: Terminplanung
 |  | Übungsveranstaltung | Gruppenarbeit
KW 43 | 26.10/27.10 | Organisatorisches | Gruppeneinteilung
KW 44 | 02.11/03.11 | Kreativitätstechniken | Ü 1: Projektidee
KW 45 | 9.11/10.11 | Fragen/ Support | Ü 2: Projektidee
KW 46 | 16.11/17.11 | Nutzwertanalyse | Ü 3: Auswahl Projektidee
KW 47 | 23.11/24.11 | Fragen/ Support | Ü 4: Stakeholder- und Risikoanalyse + Ziele
KW 48 | 30.11/01.12 | Fragen/ Support | Ü 5: Stakeholder- und Risikoanalyse + Ziele
KW 49 | 07.12/08.12 | Fragen/ Support | Ü 6: Phasenplan, Meilensteine und PSP
KW 50 | 14.12/15.12 | Fragen/ Support | Ü 7: Phasenplan, Meilensteine und PSP
KW 51 | 21.12/22.12 | Fragen/ Support | Ü 8: PSP, Aufwandschätzung, Ressourcenplan
KW 52 |  | Weihnachtspause | 
KW 1 |  | Weihnachtspause | 
KW 2 | 11.01/12.01 | Fragen/ Support | Pitch und Präsentationstechniken
KW 3 | 18.01/19.01 | Fragen/ Support | Vorbereitung Präsentation (Dry-Run)
KW 4 | 25.01/26.01 | Präsentationen | 
KW 5 | 01.02/02.02 | Präsentationen | 

## Slide 4: Wie laufen die Übungen ab?
Kurzes Meeting in großer Runde durch Projektleiter (Was steht aktuell an, Was läuft gut oder auch schlecht)
Ansprache und Vorstellung der aktuellen Übung
Selbstständiges bearbeiten
Gerne Rückfragen stellen

## Slide 5: Was bringt die Übung?
Theorie ist das eine, Praxis das andere
Ein gutes Gefühl dafür bekommen in einem Team zu arbeiten
Aufgaben- und Zeitmanagement lernen
Organisation und Kommunikation im Team verbessern

## Slide 6: Gruppeneinteilung
6 - 8 Personen pro Gruppe
Gruppenname festlegen
Projektleiter für aktuelle Übung festlegen (wechselt mit jede Übungsthema)
Kontaktdaten austauschen
Arbeitszeitformulare und Besprechungsprotokolle pflegen (→ Vorlagen in Moodle)

## Slide 7: Aufgaben der Projektleiter
Koordination und Moderation
Sicherstellung der Vollständigkeit der Aufgaben-bearbeitung
Upload der Teilergebnisse auf Moodle nach jeder Übung (-> Arbeitsstand der Präsentation, Arbeitszeitformular, Besprechungsprotokoll, ggf. Fotoprotokoll)
Präsentation der Ergebnisse der betreffenden Übung (KW 4/5)

## Slide 8: Präsentation der Übungen
Umfang: max. 30 min pro Team
Upload der Präsentation bis So. 22.1. um 22:00 Uhr in Moodle
  1 Präsentation pro Gruppe, Upload durch Projektleiter von Übung 8.
Präsentation mit Kommentaren
  Eine Person, die nicht beim Vortrag anwesend war, muss dennoch den Inhalt der Präsentation verstehen können -> Notizfeld unter Folien nutzen
Format und Namenskonvention: TeamXY_praesentation.pdf
  beim Export auf 'Optionen‘ klicken und 'Notizenseiten' auswählen

## Slide 9: Gliederung der Präsentation (Allgemein)
Vortragstitel, Name der Gruppe, Namen der Gruppenmitglieder, Ort, Datum der Präsentation
Agenda-Folie
Seitenzahl

## Slide 10: Gliederung der Präsentation (Übung 1 und 2)
Ideenfindung und Ideen
Darstellung von Ablauf und Ergebnis der gewählten Kreativitätstechnik
Kurze Beschreibung der 8 wichtigsten Ideen
Warum wurde sich für die Idee entschieden?
Reflektion zu Übung 1 & 2

## Slide 11: Gliederung der Präsentation (Übung 3)
Präferenzmatrix (mind. 5 Kriterien)
Nutzwertanalyse (8 wichtigste Projektideen)
Ergebnis der Nutzwertanalyse (ausgewähltes Projekt)
Reflektion zu Übung 3

## Slide 12: Gliederung der Präsentation (Übung 4 und 5)
Projektname (aussagekräftiger Name)
Projektbeschreibung (Kurzbeschreibung, Zeil muss klar sein)
Projektziele
  Leistungsziele
  Terminziele
  Kostenziele
Projektorganisation: Projektleiter , Projektteam, mögliche Teilprojekte
Projektantrag
Notes: k

## Slide 13: Gliederung der Präsentation (Übung 4 und 5)
Ressourcen und Kosten
  Direkte Projektkosten (Entwicklung und Inbetriebnahme)
  Investitionen (Software, Hardware, Sonstiges)
Nutzenbetrachtung (für alle Stakeholder, nicht nur für die Benutzer)
Stakeholderanalyse mit Maßnahmen & Stakeholdermatrix
Projektrisiko
Reflektion zu Übung 4 & 5
Notes: k

## Slide 14: Gliederung der Präsentation (Übung 6 , 7 & 8)
Phasenplan mit Meilensteinen als Balkendiagramm
Projektstrukturplan und Organigramm
Aufwandsschätzung nach der Drei-Punkt-Methode
Ressourcenzuordnung
Arbeitspaketbeschreibung
Reflektion 6 , 7 & 8: Reflektion
Notes: k

## Slide 15: Gliederung der Präsentation (Abschluss)
Abschlussfolie
Ausblick
Anhang mit allen Ideen aus der gewählten Kreativitätstechnik
Arbeitszeitformulare und Besprechungsnotizen
Optional: weitere Dokumente
Notes: k