## Slide 1: Projektmanagement (AI1145) WiSe 2023/24 Daniel Knorn | Sebastian Brähler @kaleidos:code GmbH Michaela Ludolph @HS Fulda In Vertretung von Prof. Dr. Michael Kaib - Praktische Übung – Basierend auf Praktikumsunterlagen von: Prof. Dr. Michael Kaib

## Slide 2: Gliederung
Organisatorisches
Übung 1 und 2: Projektidee
Übung 3: Auswahl Projektidee
Übung 4 und 5: Stakeholder- und Risikoanalyse + Ziele
Übung 6 und 7: Phasenplan, Meilensteine und PSP
Übung 8: PSP, Aufwandsschätzung und Ressourcenplan
Präsentationen

## Slide 3: Terminplanung
 |  | Übungsveranstaltung | Gruppenarbeit
KW 43 | 26.10/27.10 | Organisatorisches | Gruppeneinteilung
KW 44 | 02.11/03.11 | Kreativitätstechniken | Ü 1: Projektidee
KW 45 | 9.11/10.11 | Fragen/ Support | Ü 2: Projektidee
KW 46 | 16.11/17.11 | Nutzwertanalyse | Ü 3: Auswahl Projektidee
KW 47 | 23.11/24.11 | Fragen/ Support | Ü 4: Stakeholder- und Risikoanalyse + Ziele
KW 48 | 30.11/01.12 | Fragen/ Support | Ü 5: Stakeholder- und Risikoanalyse + Ziele
KW 49 | 07.12/08.12 | Fragen/ Support | Ü 6: Phasenplan, Meilensteine und PSP
KW 50 | 14.12/15.12 | Fragen/ Support | Ü 7: Phasenplan, Meilensteine und PSP
KW 51 | 21.12/22.12 | Fragen/ Support | Ü 8: PSP, Aufwandschätzung, Ressourcenplan
KW 52 |  | Weihnachtspause | 
KW 1 |  | Weihnachtspause | 
KW 2 | 11.01/12.01 | Fragen/ Support | Pitch und Präsentationstechniken
KW 3 | 18.01/19.01 | Fragen/ Support | Vorbereitung Präsentation (Dry-Run)
KW 4 | 25.01/26.01 | Präsentationen | 
KW 5 | 01.02/02.02 | Präsentationen | 

## Slide 4: Vorstellung & Protokolle
Vorstellung
  Kurze Vorstellung der Teams und den Mitgliedern
Wahl des Projektleiters der aktuellen Übung
Team Meetings
  Pflegen des Besprechungsprotokoll bei jeder Team Sitzung
  Abwechselnd immer ein Schriftführer
  Protokolle dienen der Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
Aufgaben werden durch Projektleiter aufgeteilt
Zeiterfassung pflegen (Jeder für sich)

## Slide 5: Projektidee
Das Team soll Ideen für innovative IT-Geschäftsmodelle entwickeln
  Produkte, Services, Unternehmen …
  Neuartige Ideen
Einzelaufgaben zur Projektidee
  Anwendung einer Kreativitätstechnik (bspw. Brainwriting) zum Finden von Ideen für innovative IT-Geschäftsmodelle
  Verdichtung der erzeugten Ideen auf die 8 wichtigsten (diese 8 Ideen müssen innovativ, d. h. neuartig sein)
  Darstellung der Ideenfindung in der Präsentation

## Slide 6: Hinweise zur Projektidee
Jedes Teammitglied sollte ca. 8 Ideen erzeugen (Masse statt Klasse)
Die Bewertung der Ideen erfolgt erst nach(!) der Ideenfindung
Es muss sich bei den Ideen um wirklich neuartige handeln.
Überprüfung per Internetrecherche
Ideen die jenseits der fachlichen Kompetenz liegen werden ausgeschlossen
Die endgültige Auswahl der besten Idee erfolgt in einer späteren Aufgabe (Übung 3)

## Slide 7: Kreativitätstechniken
Kreativitätstechniken helfen, neue Themen zu erkunden
Sie liefern sehr rasch, sehr viele Grundideen
Gruppe fördert Kreativität: Gegenseitige Inspiration
Einsatz: Ideen für neue Produkte, Services, Unternehmen, ...

## Slide 8: Der kreative Prozess
Ist-Analyse
Was ist die Ausgangslage?
Was ist das Problem?
Teambildung
Wen brauchen wir dazu?
Wer hat welches Stärken?
Selektionsphase
Welche Ideen sind realistisch?
Welche Ideen passen optimal?
Zieldefinition
Wo wollen wir hin?
Was soll die Idee leisten?
Kreativphase
Was sind die Ideen?
Keine Denkverbote!

## Slide 9: Anwendung von Kreativitätstechniken
Es sollten alle Ideen und Vorschläge aufgenommen werden und nicht vor Abschluss der Bewertung bereits verworfen werden.
Keine Wertung oder Beurteilung der Ideen im Vorfeld.
Jeder soll seine Meinung frei äußern können.
Man kann auf Ideen der anderen aufbauen.
Keine „Totschlagargumente“ (Das haben wir schon immer so gemacht).
Je kreativer, desto besser.
Gerade bei Kreativitätsterminen auf ausreichende Pausen und Erholung achten.
Positives Umfeld schaffen (Raum, Klima, Licht, etc.).

## Slide 10: Brainstorming/ Brainwriting (1)
Hilfsmittel: Flipchart, Metaplanwand, Karten, Klebepunkte
Onlinetools: Lucidspark, Miro ….
Variante 1: Kartenfrage
Aufgabenstellung ist klar formuliert und für alle sichtbar
Teilnehmende bekommen n Karten und schreiben für m Minuten Ideen auf (immer nur eine Idee je Karte, max. 3 Zeilen je Karte)
Einsammeln der Karten durch Moderator/in
mischen, vorlesen, anpinnen, ggf. clustern der Karten durch Moderator/in
Teilnehmende kommentieren bei Bedarf ihre eigenen(!) Karten oder ergänzen vorhandene Karten
Duplikate entfernen
Möglichkeit zur Bewertung, bspw. durch Klebepunkte

## Slide 11: Brainstorming/ Brainwriting (2)
Hilfsmittel: Flipchart, Metaplanwand, Karten, Klebepunkte
Onlinetools: Lucidspark, Miro ….
Variante 2: Zuruffrage
Aufgabenstellung ist klar formuliert und für alle sichtbar
Moderator/in schreibt die Karten selbst
Teilnehmende werfen die Ideen (verbal) in den Raum
Anpinnen, ggf. clustern der Karten durch Moderator/in
Möglichkeit zur Bewertung, bspw. durch Klebepunkte
Hinweis: Zuruffrage geht i. d. R. schneller und spontaner als die Kartenfrage, ist aber abhängig von der Teilnehmerzahl; ggf. zweite Person zum Kartenschreiben einsetzen
Beim Brainstorming/ Brainwriting geht es primär um Quantität nicht Qualität!

## Slide 12: 6-3-5 Methode
Hilfsmittel: Papier
Aufgabenstellung ist klar formuliert und für alle sichtbar
6 (8) Teilnehmende
Jeder schreibt 3 Vorschläge innerhalb von 5 Minuten auf ein Blatt Papier
Dann wird das Papier zur Nächsten weitergereicht
Jeder schreibt 3 Vorschläge innerhalb von 5 Minuten auf ein Blatt Papier (die vorhandenen Vorschläge dienen als Anregung)
Nach 6 Runden Auswertung der Blätter
Vorteile
Lösungen zum Teil durchdachter als beim Brainstorming
Kritische Ideen werden eher schriftlich formuliert

## Slide 13: World Café
Hilfsmittel: Plakat oder großes Papier
Mehrere Tische mit jeweils unterschiedlichen Themenstellungen
Moderator/in je Tisch (bei eingespielten Teams geht es auch ohne Moderator/in)
Aufgabenstellung ist jeweils klar formuliert und für alle sichtbar
Gedanken/Ideen zum jeweiligen Thema auf das Plakat schreiben und ggf. kommentieren
Herumlaufen hilft bei der Übersicht, ggf. Ideen ergänzen
Nach x Minuten wechseln die Gruppen (!) zum nächsten Tisch. Moderator/in bleibt
Finale Auswertung der Ideen

## Slide 14: Umkehrtechnik/ Kopfstand
Hilfsmittel: Flipchart, Papier oder Pinnwand, Stifte
Bei dieser Technik wird Brainstorming miteinbezogen. Sie kann sowohl einzeln als auch in der Gruppe angewendet werden
Schilderung des Problems
Umkehrung der Problemstellung (Es wird nach Gegenteil gesucht)
Spontanlösungen werden in einer Brainstorming-Phase gesammelt (20 min.)
Jede so gewonnene Idee wird wieder umgekehrt und als Lösung vorgeschlagen
Finale Auswertung der Ideen

## Slide 15: Walt-Disney-Methode
Hilfsmittel: Flipchart, Papier, Stifte
Kreativitätstechnik, die auf dem Konzept des Rollenspiels basiert.
Perspektiven, die nacheinander eingenommen werden: Träumer, Macher, Kritiker.
kann allein oder im Team durchgeführt werden
im Team sollte jeder Teilnehmende jede Rolle einmal einnehmen
Zusätzlich sollte ein neutraler Beobachter beteiligt sein, der den Prozess moderiert und die Gedanken der Teilnehmenden festhält. Dieser Beobachter sollte auch auf die Einhaltung der Regeln und Rollen achten
Auswertung der Ideen:
  Welche Träumer-Ideen sollen weiter verfolgt werden?
  Welche Kritiker-Anmerkungen müssen beachtet und berücksichtigt werden?
  Welche Macher-Schritte sollten als nächstes angegangen werden?

## Slide 16: Gliederung der Präsentation (Übung 1 und 2)
Ideenfindung und Ideen
Darstellung von Ablauf und Ergebnis der gewählten Kreativitätstechnik
Kurze Beschreibung der 8 wichtigsten Ideen
Warum wurde sich für die Idee entschieden?
Reflektion zu Übung 1 & 2